SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja drogi gruntowej gminnej Słomkowo - Ostrzykowo gm. Staroźreby

# Zamawiający

Urząd Gminy Staroźreby

09-440 Staroźreby ul. Płocka 18

Tel. (0-24)261-70-65 Fax. (0-24) 271-70-02

- Tryb udzielenia zamówienia

- Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14.000,00  euro, jest mniejsza od kwoty 5.278.000 euro.

- Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złożyć ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez Wykonawcę ofert.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.

- Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych:                www.bip. Staroźreby.pl

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006 nr 164 poz. 1163,  ze zm.)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz.605),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do EURO, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610).

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień  CPV:  45.23.31.42-6.

  - Zakres rzeczowy                                                                                                                  .   Mechaniczne profilowanie i modernizacja istniejącej drogi gruntowej materiałem pochodzenia miejscowego - szerokość drogi 3,0 -3,5 - 5,0m, grubość nawierzchni od 15-28 cm na odcinku od km 0+000 do km 2+350 długości 2,350 km we wsi Słomkowo gm. Staroźreby. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Szczegółowy zakres zamówienia zawiera przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia podwykonawców.

- Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.10.2007r.

- Warunki udziału w postępowaniu

  - Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

    - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- wykażą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe - wykształcenie i uprawnienia. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- wykażą, że zrealizowali, co najmniej 2 roboty w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Załączone referencje muszą potwierdzać, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

- w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2–5 niniejszego rozdziału.

- Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

  - Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

    - Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych.

    - Zamawiający odrzuca ofertę, która:

      - jest niezgodna z ustawą

      - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

      - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

      - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

      - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny

      - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

      - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

- Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w  celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

  - Dokumenty wymagane:

    - formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1

    - kosztorys ofertowy wg przedmiaru robów  ( zał.3)

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień. Kierownik budowy /Kierownicy robót/ musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

    - wykaz wykonanych przez Wykonawców w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością oferowanym robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

    - referencje potwierdzające zrealizowanie co najmniej 2 robót w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia. Referencje muszą potwierdzać, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.

    - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

    - Zaakceptowane warunki umowy wyrażone w formie jednostronnego zaakceptowania umowy poprzez jej podpisanie  lub złożenie stosownego pisma o akceptacji warunków umowy bez  zastrzeżeń.

  - Wymagane oświadczenia

    - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

    - nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Prawa zamówień publicznych

z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2

  - Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

    - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem

    - zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

    - administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio

    - kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - W przypadku składania oferty wspólnej

    - wykonawcy występujący wspólnie winni upoważnić jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych  z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem, podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

    - W powyższym przypadku przedsiębiorcy winni złożyć zgodnie oświadczenie woli, dotyczące wskazania podmiotu i jego rachunku bankowego, przez który przeprowadzane będą wszystkie operacje finansowe, związane z przedmiotem zamówienia,

    - dokumenty, o których mowa w pkt. X.1.ust. 1÷5 winien załączyć każdy z przedsiębiorców, składających ofertę wspólną.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

  - Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie skierowane na adres: Urząd Gminy Staroźreby ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby.

  - Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, umieszczając ją na stronie internetowej: www.bip.starozreby.pl   chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

  - Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

  - Dorota Reszczyńska – tel. (0-24) 261-70-65, fax. (0-24) 261-70-02.

- Wadium

  - Nie przewiduje się wniesienia wadium

- Zabezpieczenie

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny ofertowej.

# Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Opis przygotowania oferty

  - Przygotowanie oferty

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

    - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

    - Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

    - Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,

    - Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

    - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

    - Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

    - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

    - Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób, uniemożliwiający ich dekompletację.

  - Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, musi ona spełniać następujące warunki:

    - Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela partnera wiodącego.

    - Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

    - Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie

    - Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

  - Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

    - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie / zaadresowanej na adres Zamawiającego - Urząd Gminy w Staroźreby, 09-440  Staroźreby, ul. Płocka 18 i oznakowanej:

    - Oferta na przetarg nieograniczony „Modernizacja drogi gruntowej gminnej Słomkowo - Ostrzykowo gm. Staroźreby”

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Staroźrebach , pok. nr 1, w terminie do dnia 31. 08.2007r., do godz. 10.00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert  o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Staroźrebach  – sala konferencyjna.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

  - Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4 Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto.

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz.535)

- Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty brutto z podatkiem VAT musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

- Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonego do specyfikacji przedmiaru robót (załącznik nr 3 do SIWZ), przedstawiając kosztorys w wersji szczegółowej lub uproszczonej(wówczas należy określić wskaźniki, przyjęte do kosztorysowania: stawka rbg, narzuty KO, KZ i zysku).

- Cena może być tylko jedna.

- Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu  zamówienia;

- Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena - 100 %

W zakresie w/w kryterium oferta może uzyskać od każdego oceniającego członka komisji max po 10 pkt., przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena najniższa z oferowanych

P =   ----------------------------- x 10 pkt. =  .........pkt

Cena oferowana

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny ofertowej.

- Warunki umowy

  - Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

  - O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę.

  - Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

  - Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4.

- Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej tj protest wobec czynności Zamawiającego, podjętych w toku postępowania, przysługuje wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

- Ogłoszenie wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

- Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

  - Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokółu wraz z załącznikami z wyjątkiem dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Również na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokółu pisemnie lub faksem.

  - Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

    - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

    - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

    - zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów za dodatkową opłatą udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

  - W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik Nr 5 – Szkic lokalizacyjny drogi

ZATWIERDZIŁ

Wójt Gminy

Józef Stradomski

Staroźreby, dnia 09.08. 2007 roku

Sporządził: Dorota Reszczyńska

Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

- Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

- Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Staroźreby

09-440 Staroźreby

- Zobowiązania Wykonawcy

.

  - Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: „Modernizacja drogi gruntowej gminnej Słomkowo - Ostrzykowo gm. Staroźreby”.                                                            za cenę brutto:   .......................................zł (słownie:.................................................................. ....... ......... ............ ....................................) w tym cena  netto .......................................zł (słownie:.................................................................. ....... ......... ............ ....................................)

  - Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: …………………….

  - Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ...............................

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 30.09.2007r.

V Oświadczam, że:

  - Zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

VI Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

.......…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

# VII  Zastrzeżenie wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

VIII  Inne informacje wykonawcy:

…………............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………............................

............................................................................................................................................................

........................., dnia ___________________

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Oświadczam, że:

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Prawa zamówień publicznych

..............................dnia ________________________

---------------------------------------------------

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie Modernizacji drogi gruntowej gminnej SŁOMKOWO - OSTRZYKOWO

od km 0 + 000 do km 2+350 długości 2,35 km na terenie Urzędu Gminy Staroźreby

| l.p. | Wyszczególnienie robót (obliczenia, lokalizacja) | # Jedn. miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Mechaniczne profilowanie istniejącej drogi gruntowej dla uzyskania właściwych spadków poprzecznych 3-4% z rozdrobnieniem lub usunięciem darniny, przy ścięciu skarpi wyrównaniu kolein od km: 0+00 do km 0+050 szer. 6 m od km 0+050do km 1+360 szer. 4,5 m, od km 1+360 do km 2+350 szer. 4,0m (50x6)+(1290x 4,5)+ 990x 4,0) =10.065 | km m2 | 2,350 10.065 | P.T. km 0+000 od dr. pow. nr210 Staroźreby -Słomowo |
|  | Modernizacja istn. drogi gruntowej (naturalnej) materiałem pochodzenia miejscowego (pospółka) o trakcji żwirowej od 0-50m/m m 70-75% wg niżej podanej lokalizacji grubości : - Od km 0+000 do km 0+050 szer. 5,0m gł. 24 cm tj. 50x5x0,24 - od km 0+050 do km 0+700 szer. 3,5m grub. 15 cm tj. 650x3,5x0,15 - od km 0+700 do km 1+000 szer. 3,5m grub. 20 cm tj. 350x3,5x 0,20 - od km 1+000 do km 1+080 szer. 3,0m grub. 28 cm tj. 80x3,0x 0,28 - od km 1+080 do km 1+160 szer. 3,0m grub. 16 cm tj. 80x3x 0,16 - od km 1+160 do km 1+190 szer. 3,0m grub. 28 cm tj. 30x3x 0,28 -od km 1+190 do km 1+310 szer. 3,0m grub. 16 cm tj. 120x3x 0,16 od km 1+310 do km 1+360 szer. 3,0m grub. 28 cm + skrzyżowanie 30m szer. 3 grub.20cm (śr. 24 cm) tj. (50x3x 0,28 )+(20x3x0,20) - od km 1+360 do km 1+460 szer. 3,0m grub. 15 cm tj. 100x3x 0,15 - od km 1+460 do km 1+560 szer. 3,0m grub. 26 cm tj. 100x3x 0,26 - od km 1+560 do km 2+060 szer. 3,0m grub. 15 cm tj. 500x3x 0,15 - od km 2+060 do km 2+200 szer. 3,0m grub. 25 cm tj. 140x3x 0,25 - od km 2+200 do km 2+350 szer. 3,5m grub. 15 cm tj. 150x3,5x 0,15 Razem (śred. grub. 20cm) | m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 | 60 250 342 2275 245 1275 68 240 39 240 25 90 58 360 54 210 45 300 78 300 225 1500 105 420 79 525 1423 7.935 | K.T. dr pow. Staroźreby-Łubki |
|  | Usunięcie karp po ściętych drzewach oraz głazów kamiennych z wycięciem krzewów dziko rosnących , z transportem do 10 km | szt. | 64 |  |
|  | Plantowanie skarp i korony pasa drogowego po usunięciu karp po ściętych drzewach oraz głazów kamiennych z wycięciem krzewów dziko rosnących z transportem do 2km od km 0+000 do km 1+310 gr. Kat II-IV szer. 0,75m tj. 1310x0,75=983 m2 | m2 | 983 |  |
|  | Prace pomiarowe przy trasowaniu odcinka drogi , wyznaczenie lokalizacji i grubości pospółki do ulepszenia oraz spadków poprzecznych | km | 2,350 |  |

Sporządził :

E. Macek

## Załącznik nr 4

### WZÓR UMOWY

U M O W A Nr  .../2007

zawarta w dniu ............................ 2007r., pomiędzy Gmina Staroźreby ul. Płocka 18,                      09-440 Staroźreby ,  zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

Józefa Stradomskiego  – Wójta Gminy Staroźreby

a

......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

wpisanym do rejestru przedsiębiorców / ewidencji działalności gospodarczej pod nr ...............

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

W wyniku rozstrzygniętego w dniu ………….. 2007 roku przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania pn.: „Modernizacja drogi gruntowej gminnej Słomkowo - Ostrzykowo gm. Staroźreby”

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2) zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego,

3) otrzymana od Zamawiającego specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4) kosztorys ofertowy.

§ 3

- Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót ustalony zostanie w terminie 7 dni od podpisania umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.10.2007 r.

- Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:

  - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót,

  - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Przypadki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, wymagają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy, przy czym przesunięcie terminu  zakończenia robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od Wykonawcy.

- Zaistnienie przesłanek z ust.3 pkt 2 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy nie później niż na 7 dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robót. Ryzyko i koszty kontynuowania robót ponosi Wykonawca i nie obciążają one Zamawiającego.

§ 4

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym oddanie do eksploatacji.

- Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza Wykonawca.

§ 5

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Terminowe wykonywanie robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną,

  - Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

  - Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót (tyczenie i inwentaryzacja),

  - Wykonanie na własny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zużycia wody i przyłącza energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów wody i energii,

  - Wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia tymczasowego terenu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu robót, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,

  - Uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich Zarządzie oraz oznakowanie ulic, w razie konieczności, na czas prowadzenia robót – zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi,

  - Uzyskanie normatywnego wskaźnika zagęszczenia gruntu określonego odrębnymi przepisami, pod realizowane obiekty,

  - Przedstawienie pełnych atestów na wbudowane materiały,

  - Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy,

  - Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej, pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót,

  - Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń, wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

  - Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - Zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy,

  - Okazanie na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru): certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami w odniesieniu do wbudowywanych materiałów,

  - Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego,

- Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru,

- Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

- Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody,

- Pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 6

    - Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu nieograniczonego, jest cena ryczałtowa.

    - Cena, o której mowa w ust.1 wyraża się kwotą brutto ................................................... (słownie................................................................................................................. złotych) w tym cena netto............................ (słownie.................................................................... ............ .................... złotych

    - Cena obejmuje wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 5 ust.1 niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, obsługa geodezyjna itp.), koszt doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego w momencie zakończenia inwestycji.

    - Cena uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robót zamiennych.

    - Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

    - W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia / art. 67 ust.1 pkt 5 – Prawo zamówień publicznych/, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

    - W przypadkach, o których mowa w ust.7, podstawą do sporządzenia właściwego kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w ofercie Wykonawcy dla zadania podstawowego, zaś w przypadku innego asortymentu robót, nie objętego kosztorysem ofertowym, ceny jednostkowe materiałów i sprzętu ustalone zostaną wg średnich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wbudowania materiałów. W przypadku ich braku - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Zamawiającym.

§ 7

- Nadzór techniczny ze strony Zamawiającego sprawować będzie ………………………… ………………………………………………………………………………………………….

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie …………............................................. posiadający wymagane przygotowanie zawodowe, upr. bud. nr ................................

§ 8

Wykonawca nie ma prawa do zatrudnienia podwykonawców, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 9

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku zakończenia robót - złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru oraz w terminie14 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie  Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - gdy nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio cenę,

    - gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 10

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

- opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% ceny, za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,8% ceny, za każdy dzień opóźnienia, w ich usunięciu,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% ceny, w szczególności w przypadkach określonych w § 13.

- Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości ustawowej.

- Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, naliczonych przez Zamawiającego, z wystawionej przez siebie faktury.

§ 11

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą, bez obowiązku zapłaty kar umownych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni;

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi;

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 13

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia;

- zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z zastrzeżeniem § 12 i § 13 ust. 1 oraz § 10 ust. 3 pkt. 2 lit. b, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

- odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt.3,

- przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-150 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na okres wykonania zadania i okres rękojmi.

- Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej ustalonej za wykonanie zadania określonego w § 6 pkt. 1 niniejszej umowy, to jest w kwocie ....................................

- 70 % wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane

- 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo fakturą końcową, po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze.

- Termin realizacji faktury – 30 dni roboczych, bez skutków finansowych dla Zamawiającego, związanych z wydłużonego cyklu płatności.

- Należność Wykonawcy, wynikająca ze złożonej faktury, będzie przekazana na wskazane przez Wykonawcę konto.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ........................................

- Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi: 774-21-37-399.

- Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

§ 16

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości, w rozumieniu art.577k.c., na przedmiot umowy.

- Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego robót i przekazania obiektu w użytkowanie.

§ 17

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

- Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 18

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym, właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egz. dla każdej ze stron.

### PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: