Staroźreby, dnia 17.03.2011

RRiGK.271.3.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:		      GMINA STAROŹREBY

Adres Zamawiającego:    ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

tel.: (0-24) 261-70-02

fax: (0-24) 261-70-02

e-mail: gmina@starozreby.pl

www.starozreby.pl

I. Tryb zamówienia -  Podstawa prawna:

- tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p. z. p.

#### II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Oś 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,

Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

| Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |  |
| --- | --- |
| 45.23.13.00-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45.11.12.00-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |

Zakres rzeczowy obejmuje:

Budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby.

a) budowa kolektora przesyłowego od granicy miejscowości Góra Nowa do miejscowości

Staroźreby - tylko sieć przesyłowa główna grawitacyjno-ciśnieniowa z

przepompowniami (z wyłączeniem przepompowni P1 i P6) z wykonaniem wszystkich

zaprojektowanych przejść przez drogę Staroźreby – Góra Nowa, bez przyłączy

kanalizacyjnych i odejść od sieci głównej,

b) w miejscowości Góra Nowa – całość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej z

przepompowniami ścieków i wszystkie przyłącza kanalizacyjne od sieci do pierwszej

studzienki na poszczególnych posesjach.

c) przy kalkulacji robót należy ująć ogrodzenie 10-ciu sztuk przepompowni na terenie

4 x 4m z siatki o wysokości 1,50m, na słupkach stalowych, na cokole wystającym 20cm

nad terenem, z bramą z siatki na konstrukcji z ceownika 50 x 50mm o szerokości

2,50m, z furtką szerokości 1,0m oraz zjazdy z dróg do przepompowni.

d) przy kalkulacji robót należy ująć doprowadzenie energii elektrycznej do

przepompowni ścieków.

Długość sieci kanalizacyjnej i przyłączy:

I. Kanalizacja sanitarna – sieć:

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

- Ø 315 PVC-U klasa S – 4033,0 mb,

- Ø 250 PVC-U klasa S – 7472,0 mb,

- Ø 200 PVC-U klasa S – 123,0 mb.

2. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa:

- Ø 90 PE 100, SDR 17 – 137,0 mb,

- Ø 250 PE 100, SDR 17 – 4178,0 mb,

- przepompownie ścieków – 10 sztuk.

II. Przyłącza kanalizacyjne:

- Ø 200 PVC-U klasa S – 417,0 mb,

- Ø 160 PVC-U klasa S – 1754,0 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna.

Materiały występujące w opracowaniach projektowych można zastąpić innymi, spełniającymi wszelkie zakładane wymagania techniczne. Zmiany te wymagają zgody Projektanta oraz Zamawiającego.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał wizji lokalnej.

Przekazane Wykonawcom przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny i nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót. Mogą być traktowane jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Podstawę do sporządzenia kosztorysów ofertowych stanowi dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

3.  Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot

zamówienia na okres 36 miesięcy.

#### III. Oferty częściowe, oferty wariantowe

#### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### IV. Termin realizacji zamówienia:

#### Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

#### Zakończenie  – 30 kwiecień 2012 rok.

#### V. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 u. p. z. p. oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u. p. z. p.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna:

  - wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 1 zamówienia na  roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, ze stażem łącznym w pracy jako kierownik budowy min. 5 lat,

- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie robót drogowych, ze stażem łącznym jako kierownik robót min. 3 lata.

- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ze stażem łącznym w pracy jako kierownik robót min. 3 lata.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.

- Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u. p. z. p., tj. na potwierdzenie wymaga złożenia n/w dokumentów:

a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 u. p. z. p. - stanowiącego załącznik

Nr 3 do SIWZ,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu

o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2  u. p. z. p;

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na  raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert;

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert;

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń określonych w

pkt. VII SIWZ, z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę: spełnia / nie spełnia Wykonawca spełnił w/w warunki.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u. p.  z. p.

1.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta   musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie

art. 22 ust. 1 u. p. z. p. – według załącznika nr 2 do SIWZ;

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - według załącznika  nr 4 do SIWZ;

c)   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami -  załącznika nr 5 do SIWZ;

Dysponowanie:

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i

wodociągowych, ze stażem łącznym w pracy jako kierownik budowy

min. 5 lat,

- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie robót

drogowych, ze stażem łącznym jako kierownik robót min. 3 lata

- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ze stażem

łącznym jako kierownik robót min. 3 lata.

d)  posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u. p. z. p. oferta musi zawierać

następujące dokumenty i oświadczenie:

- aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u. p. z. p;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie z art. 24 ust. 1 u. p. z. p.  – według załącznika nr 3 do SIWZ

2.  Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII ppkt. 1.2. lit. a, b, c SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu wskazanego w:

-  pkt VII ppkt 1.2 lit a  zastępuje się go dokumentem zawierający oświadczenie

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert,

-   pkt VII ppkt 1.2 lit b, c  zastępuje się je dokumentem zawierającym

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VIII. Uczestnictwo innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b  u. p. z. p.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

1)Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokument i oświadczenie dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt VII ppkt. 1.2. lit.  a, b, c, d  SIWZ.

2)W przypadku kiedy podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji części

zamówienia lecz jedynie udostępni swoje zasoby, Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizowania zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów,

przedkłada także dokument określony w pkt VII ppkt 1.1 lit d SIWZ dot. tego

podmiotu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

IX.   Wykaz innych dokumentów jakie winni dostarczyć Wykonawcy

- kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (wg załącznika nr  7 do SIWZ), dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

b)  pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku gdy o  udzielenie

zamówienia ubiegają się Wykonawcy wspólnie składający ofertę.

X.  Oferty składane wspólnie

- Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

-  dokumenty i oświadczenie wymienione w pkt VII ppkt. 1.1. lit. b, c, d, przy

założeniu, iż warunki określone w pkt VII ppkt. 1.1 lit. d, spełni przynajmniej jeden

Wykonawca; kosztorys ofertowy,

pełnomocnictwo - składane są wspólnie.

Odrębnie każdy Wykonawca składa:

- oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VII ppkt. 1.1. lit. a  i w ppkt. 1.2. lit. a, b, c, d.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku uczestnictwa w postępowaniu innych podmiotów, biorących udział w realizacji części zamówienia bądź zapewniających Wykonawcy środki finansowe - na zasadach określonych w  art. 26 ust. 2 b u. p. z. p. - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

      - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,  do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

      - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy   przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania ich faksem pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

2.Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy:

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych

warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania

ofert;

b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania

wniosku, o   którym mowa w ppkt 3 lit. a lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

c) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o

którym mowa w ppkt 3 lit. a,

d) treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi  na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na swojej stronie internetowej na której została umieszczona SIWZ.

6.Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i

poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków

zamówienia oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.

8.Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy do korespondencji określono na stronie 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania w Sekretariacie (pok. 1), codziennie w dni pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz.  730 – 1530.

10.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Artur Żelechowski– podinspektor ds. pozyskiwania środków finansowych–

tel. (024) 261-72-71, fundusze@starozreby.pl.

XIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 120.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty, a dowód wniesienia załączyć do oferty.

3. Wykonawca może wnieść wadium w:

a) pieniądzu,

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)gwarancjach bankowych,

d)gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany

wpłacić wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Staroźrebach

nr konta: 66 9008 0005 0000 1645 2000 0180

(ksero przelewu dołączyć do oferty).

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych  w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a u. p. z. p.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 u. p. z. p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (zmiana wprowadzona ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw).

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi  na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u. p. z. p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt VII, VIII (jeśli dotyczy), IX SIWZ, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach    określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z  przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XIV. Termin związania ofertą

Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

1.Oferta musi zawierać:

a)   wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ),

b)  dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VII SIWZ potwierdzające spełnienie

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, dokumenty wymienione w pkt

IX, (w przypadku ofert wspólnych lub uczestnictwa innych podmiotów odpowiednio

wymienione w pkt VIII, X),

c)  kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca

wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się

w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że

będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez

Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej

treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców

wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

4.Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tyko jedną ofertę.

5.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1 do

SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we

wzorze druku „Oferta” opracowanego przez Zamawiającego.

7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub

obejmujących część zamówienia.

8.Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

9.Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości

odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii

– poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone

imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

na zewnątrz.

10.Każda kartka oferty wraz z wszystkimi załącznikami powinny być ponumerowane

i parafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Wszystkie miejsca,

w  których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y

podpisującą/e ofertę.

11.Pełnomocnictwo:

a) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia,

b) w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa – musi ono być potwierdzone

za zgodność z oryginałem:

- przez osobę udzielającą pełnomocnictwa,

- przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub przez notariusza.

12.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

XVI. Sposób składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Oferta powinna być opisana j. n:

- NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:

- ZAMAWIAJĄCY:

GMINA STAROŹREBY

ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

oferta w przetargu nieograniczonym na „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby”

- nie otwierać przed: dniem 04.04.2011 r., godzina 9:15.

XVII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać:

1) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie (pok. 1), codziennie w dni

pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz.  730 – 1530,

2) za pośrednictwem poczty, na adres wskazany w specyfikacji do korespondencji,

3) termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez

Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa dnia 04.04.2011 roku

o godz. 9:00,

4) oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone

Wykonawcom.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.04.2011 roku o godz.

9:15  w pokoju nr 12 (świetlica).

2.Wykonawcy  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której:

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,

c) informacje, o których mowa w ppkt. a) i b), Zamawiający przekaże niezwłocznie

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca w ofercie określa cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie zestawienia planowanych prac określonych w załączniku nr 7 do SIWZ - przedmiary robót, z uwzględnieniem wymogów określonych przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej, projekcie umowy. Wyliczenie ceny stanowi sporządzony kosztorys ofertowy szczegółowy na podstawie – załącznika nr 7 do SIWZ – przedmiary robót.

- Ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego szczegółowego będą cenami zryczałtowanymi, nie podlegającymi zmianie do końca budowy.

- Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.

- Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

- Cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty wytworzenia lub koszty własne.

#### XX. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY:

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”,

- Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone również według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem  „WYCOFANIE”.

- Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert  które zostały wycofane nie będą otwierane.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

XXI. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny          ofert

1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokonana będzie ocena ofert na podstawie następującego kryterium. Cena = 100 %

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

Najniższa cena oferty

Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt

Cena badanej oferty

2. W przypadku gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XXII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu        zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 u. p. z. p., po którego upływie umowa

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o której mowa w ppkt. 1 lit. a na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem

art. 183 u. p. z. p. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem w

sposób określony w art. 27 ust. 2 u. p. z. p., albo nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostanie

przesłane w inny sposób.

4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że

zachodzą  przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1 u. p.

z. p.

5.Podstawą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą będzie przed podpisaniem

umowy dostarczenie:

a) dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy określonego w pkt. XXIII SIWZ.

6.W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o

udzielenie zamówienia Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać

Pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa regulująca współpracę podmiotów

występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne):

- określała przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia oraz określała ich odpowiedzialność solidarną przez Zamawiającym z tytułu wykonania umowy,

b) była zawarta na czas minimum trwania umowy o zamówienia publiczne

powiększony o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi,

c) upoważniała jednego z członków konsorcjum lub spółki cywilnej – głównego

partnera (lidera) jako osobę prawną i reprezentującą wskazaną osobę fizyczną do

występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów we wszystkich

sprawach związanych z ofertą oraz umową,

d) stwierdzała, że partnerzy będą odpowiedzialni za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacja zadania (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadania, również w okresie rękojmi i gwarancji).

7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

a) terminu wykonania umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 wzoru umowy

oraz ze względu na :

-  zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu

wojskowego lub  cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych z

wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,

-  zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty,

niepokoje, strajki.

b) terminu wykonania umowy w przypadku zlecenia wykonawcy robót

dodatkowych,

c) osób określonych w § 7 pkt. 1 i 2,

d) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

e) dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca

oświadczył iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym z SIWZ,

f) osobowych podwykonawców oraz zakresu ich podwykonawstwa.

XXIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wartości  brutto zamówienia przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Z kwoty o której mowa w ust.1 niniejszego punktu Zamawiający:

- zwolni 70 %  w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę  wystawcy  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (protokółu odbioru końcowego).

XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej            umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór            umowy

Warunki umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Umowy w sprawach zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku             postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia  przez Zamawiającego przepisów u. p. z. p. na zasadach określonych w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” rozdział I, II i III u. p. z. p.

XXVI. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXVII. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67   ust. 1 pkt 6 u. p. z. p.

XXVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie                  rozliczeń  z Zamawiającym

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIX. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXX. Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXXI. Wymagania związane z realizacją zamówienia określone w art. 29 ust. 4 ustawy p. z. p.

Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 u. p. z. p.

XXXII. Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy na podst. art. 22 ust. 1 u. p. z. p.

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 1 u. p. z. p.

Załącznik nr 4 – wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

Załącznik nr 6 – projekt umowy

Załącznik nr 7 – przedmiary robót

Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Staroźreby, dnia 18.03.2011 r.

Zatwierdzam

Załącznik nr 1 do SIWZ

na wykonanie zamówienia publicznego

p. n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby ”.

.....................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa i siedziba Wykonawcy

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

telefon:  ............................................................ fax: .................................................................... e-mail: ...................................................................@...................................................................

NIP  .............................................................   REGON ...............................................................

Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę: ..................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Staroźreby

ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

I.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonego na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych i stronie internetowej Zamawiającego oferuję wykonanie roboty budowlanej pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby” zgodnie z opisem zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami za cenę:

wartość netto ..................................... zł (słownie: ...................................................................

.....................................................................................................................................................)

podatek VAT – ..................... % tj. ................................................. zł (słownie: .....................................................................................................................................................)

co stanowi cenę brutto ................................ zł (słownie: ..........................................................

.....................................................................................................................................................)

Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

II.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – na żądanie Zamawiającego wskazuję części zamówienia których wykonanie powierzę podwykonawcy:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wpisać zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)

III.

Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do dnia: ……………….. 2012 r.

IV.

Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym w załączniku nr 7 w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

V.

Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.

- Udzielamy rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres (wyrażony w liczbie miesięcy): …………………… .

Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru

końcowego zamówienia.

- Ujawnione w okresie gwarancji wady zobowiązuję się usuwać nieodpłatnie w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

VII.

Wadium w wysokości ………………… PLN  zostało  złożone  w formie:

......................................................................................................................................................

VIII.

- Oświadczamy, że w zakresie realizacji przedmiotu umowy będziemy ponosić całkowitą odpowiedzialność za składniki majątkowe własne i Zamawiającego znajdujące się na placu budowy.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy od następstw i zdarzeń losowych, w przeciwnym wypadku ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za powstałe zdarzenia i straty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terenem budowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacją projektową.

Ofertę niniejszą składam na ………………………… kolejno ponumerowanych kartkach.

Integralną częścią niniejszej oferty są:

.............................................................,

.............................................................,

.............................................................,

.............................................................,

.............................................................,

…………………………………….

pieczątki imienne i podpisy

osoby (osób) uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

…………………………………………….

(miejscowość i data)

Załącznik nr 2 do SIWZ

na wykonanie zamówienia publicznego

p. n:  „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby”

............................................................	…………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby” oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………

(miejscowość i data)

..........................................................

pieczątki imienne i podpisy

osoby (osób) uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

na wykonanie zamówienia publicznego

p. n: „Budowa sieci kanalizacyjnej z

przyłączami w Gminie Staroźreby”

………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 24 ust. 1 u. p. z. p. oświadczamy, iż jest brak podstaw do wykluczenia:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres Wykonawcy)

z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia publicznego p. n: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby”.

……………………………………..

(miejscowość i data)

…………………………………………..

pieczątki imienne i podpisy

osoby (osób) uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

na wykonanie zamówienia publicznego

p. n:  „Budowa sieci kanalizacyjnej z

przyłączami w Gminie Staroźreby”.

……………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto

| Lp. | Rodzaj roboty budowlanej | Nazwa Zamawiającego (miejsce wykonania) | Wartość zamówienia w PLN | Data wykonania | Dokument Nr ............. potwierdzający wykonanie roboty budowlanej* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*  z treści dokumentu potwierdzającego wykonanie roboty budowlanej musi jednoznacznie wynikać, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  prawidłowo ukończona

.....................................................

Miejscowość /data                                                    .........................................................

podpis osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

na wykonanie zamówienia publicznego

p. n:  „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby”

………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI

| Lp. | Nazwisko imię | Wykształcenie | Pełniona funkcja w wykonaniu zamówienia wraz z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi | Doświadczenie zawodowe |  | Informacja podstawa do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej: ……………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| 2. |  |  | Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie robót drogowych: ……………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| 3. |  |  | Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. |  |  |  |
| Uwaga: Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa |  |  |  |  |  |  |

...............................................

Miejscowość/data                                                        .............................................................

pieczątki imienne i podpisy osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA NR ......../2010

zawarta w dniu ……………… pomiędzy Gminą Staroźreby, z siedzibą w Staroźrebach,

ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby

reprezentowaną przez:

Józefa Stradomskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Ziarko

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a …………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku rozstrzygniętego w dniu ………………….. przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania inwestycyjnego p. n.:

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Staroźreby

2. Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy oraz ich technologię określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

Integralną części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2) otrzymana od Zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

3) dokumentacja projektowa.

§ 3

1. Przekazanie placu budowy zostanie dokonane protokołem zdawczo-odbiorczym, w terminie uzgodnionym między stronami.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do …………….2012 r.

3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:

1)wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót,

2) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

4. Przypadki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, wymagają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy.

5. Zaistnienie przesłanek z ust. 3 pkt 2 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy, nie później niż na 7 dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robót. Ryzyko i koszty kontynuowania robót, pomimo powiadomienia, ponosi Wykonawca i nie obciążają one Zamawiającego.

§ 4

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym oddanie do użytkowania.

2. Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza Wykonawca.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) terminowe wykonywanie robót zgodnie z § 3,

2) wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, prawem budowlanym, obowiązującymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,

3) przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania,

4) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonanych robót (tyczenie i inwentaryzacja),

5) wykonanie na własny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zużycia wody i przyłącza energii elektrycznej oraz pokrycia kosztów wody i energii elektrycznej,

6) wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia terenu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,

7) uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie ulic w razie konieczności na czas prowadzenia robót – zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty,

8) przedstawienie na wbudowane materiały ważnych atestów lub deklaracji zgodności,

9) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy,

10) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót,

11) zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

12) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

13) zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu wykonawcy lub jego podwykonawców,

14) okazanie na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) w stosunku do wbudowanych materiałów:

- certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku materiałów, dla których nie ustalono Polskich Norm,

15) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

16) umieszczenie dwóch tablic informacyjnych na czas trwania budowy oraz po zakończeniu budowy informujących społeczeństwo o finansowaniu realizacji przedmiotu umowy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz z pozwolenie na budowę,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby autorskiego,

4) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru,

5) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu nieograniczonego, jest cena ryczałtowa.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto: ………………………zł (słownie: ………………………………………………………………………………………), w tym: wartość netto …………………………… zł, podatek VAT …………………………zł

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, SIWZ i istniejącego stanu terenu oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się wykonawca w § 5ust. 1 niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię), koszt doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w momencie zakończenia inwestycji.

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do użytkowania, nawet gdyby nie były ujęte w przekazanych przedmiarach.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego szczegółowego. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w dokumentacji projektowej, na własną odpowiedzialność i ryzyko, z uwzględnieniem zapisów zawartych w STWiOR oraz SIWZ.

6. Ryczałt za przedmiot umowy nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

7. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7  podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (R, M, S, KO, zysk). W przypadku braku w w/w biuletynie cen materiałów i pracy sprzętu, koniecznych do wbudowania i zastosowania przy realizacji omawianych robót – będą one przyjmowane wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 7

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót sprawuje inspektor nadzoru:

Pan ……………………………………………. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – koordynator nadzoru inwestorskiego na budowie,

Pan ……………………………………………posiadający uprawnienia budowlane w zakresie robót drogowych,

Pan ……………………………………………posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Ze strony Wykonawcy do kierowania robotami wyznacza się:

Pan ……………………………………………. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – kierownik budowy,

Pan ……………………………………………posiadający uprawnienia budowlane w zakresie robót drogowych,

Pan ……………………………………………posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

§ 8

Wykonawca realizuje przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców, zgodnie z zapisem w SIWZ.

§ 9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego – złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru oraz w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót – do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiedni wynagrodzenie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia,

2) opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 6 ust. 2.

2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę za fakturę w wysokości ustawowej.

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.

5. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

1) zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia, po jego wykonaniu w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% ceny, stanowiącej wynagrodzenie umowne.

6. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego niewykonania umowy, w zakresie zobowiązań Zamawiającego, określonych w § 5 ust. 2 umowy, powstanie szkoda po stronie Wykonawcy Zamawiający zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

§ 11

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez obowiązku zapłaty kar umownych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy gdy:

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi.

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 13

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z zastrzeżeniem § 11 i § 12 ust.1 oraz § 9 ust. 3 pkt. 2 lit. b, kiedy koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt. 3,

c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej po zakończeniu robót i protokólarnym odbiorze końcowym.

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za fakturę końcową w terminie 30 dni od daty złożenia faktury Zamawiającemu.

3. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożenia faktury płatna będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

4. Za datę zapłaty przyjmuje się  datę obciążenia konta Zamawiającego.

§ 15

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca składa zabezpieczenie w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę ……………………………….. .

2. 70% wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3. 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 16

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

2. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dnie protokólarnego odbioru końcowego robót i przekazania obiektu w użytkowanie.

3. Ujawnione w okresie gwarancji wady Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

4. W przypadku nieusunięci wad w terminie Zamawiający ma prawo usunąć je na koszt Wykonawcy.

§ 17

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty chyba,

że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki tej zmiany.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1) osób określonych w § 7 ust. 1 i 2 wzoru  umowy,

2) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

3) terminu wykonania umowy w przypadku zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych,

4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w  § 3 ust. 3 umowy oraz ze względu na:

a) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,

b) zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki.

5)dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym z SIWZ.

6) osobowych podwykonawców oraz zakresu ich podwykonawstwa.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                             WYKONAWCA