Staroźreby, dnia 09.05.2011

RRiGK.271.8.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:		      GMINA STAROŹREBY

Adres Zamawiającego:    ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

tel.: (0-24) 261-70-02

fax: (0-24) 261-70-02

e-mail: gmina@starozreby.pl

www.starozreby.pl

I. Tryb zamówienia -  Podstawa prawna:

- tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p. z. p.

#### II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont drogi gminnej Przeciszewo Nowe - Bromierz o dł. 1,5 km.”

| Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |  |
| --- | --- |
| 45.23.32.20 - 7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg. |
| 45.23.32.90 - 8 | Instalowanie znaków |

Zakres rzeczowy obejmuje:

Przedmiot postępowania przetargowego dotyczy wykonania remontu drogi gminnej relacji Przeciszewo Nowe – Bromierz  na odcinku od km 1+830 do km 3+332 polegającego na:

- wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni do żądanych rzędnych projektowych wraz z

korytowaniem i wykonaniem miejscowych nasypów

- wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm

- wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej o grubości 5 cm

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej o grubości 4 cm

- wykonaniu 38 szt. zjazdów o nawierzchni żwirowej, grubość 8cm

- wykonaniu 3 szt. zjazdów o nawierzchni bitumicznej grubości 4cm na podbudowie z

mieszanki  mineralno-bitumicznej o grubości 5cm

- wykonaniu odwodnienia z betonowych ścieków o wym. 60 x 50 cm na odcinku od km

1+830 do km  2+250

- wykonaniu poboczy żwirowych o szerokości 0,75m

- wykonaniu stałego oznakowania zgodnie z projektem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna.

Materiały występujące w opracowaniach projektowych można zastąpić innymi, spełniającymi wszelkie zakładane wymagania techniczne. Zmiany te wymagają zgody Projektanta oraz Zamawiającego.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał wizji lokalnej.

Przekazane Wykonawcom przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny i nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót. Mogą być traktowane jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Podstawę do sporządzenia  oferty stanowi dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

3.  Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot

zamówienia na okres 36 miesięcy.

#### III. Oferty częściowe, oferty wariantowe

#### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### IV. Termin realizacji zamówienia:

#### Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

#### Zakończenie  – w terminie do 30 września 2011 roku.

#### V. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 u. p. z. p. oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u. p. z. p.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna:

  - wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 1 zamówienia na  roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 500.000,00zł brutto obejmujące swoim zakresem roboty drogowe;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie robót drogowych , ze stażem łącznym jako kierownik robót min. 5 lat.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł.

- Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u. p. z. p., tj. na potwierdzenie wymaga złożenia n/w dokumentów:

a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 u. p. z. p. - stanowiącego załącznik

Nr 3 do SIWZ,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu

o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2  u. p. z. p;

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń określonych w

pkt. VII SIWZ, z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę: spełnia / nie spełnia Wykonawca spełnił w/w warunki.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u. p.  z. p.

1.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta   musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie

art. 22 ust. 1 u. p. z. p. – według załącznika nr 2 do SIWZ;

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem roboty drogowe z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - według załącznika  nr 4 do SIWZ;

c)   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami -  załącznika nr 5 do SIWZ;

Dysponowanie:

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie

robót drogowych, ze stażem łącznym jako kierownik robót min. 5 lat.

- oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia,  posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek nakładania takich uprawnień.

d)  posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia, o wartości nie mniejszej niż  500.000,00 zł.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u. p. z. p. oferta musi zawierać

następujące dokumenty i oświadczenie:

- aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u. p. z. p;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie z art. 24 ust. 1 u. p. z. p.  – według załącznika nr 3 do SIWZ

2.  Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII ppkt. 1.2. lit. a, SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu wskazanego w:

-  pkt VII ppkt 1.2 lit a  zastępuje się go dokumentem zawierający oświadczenie

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert,

VIII. Uczestnictwo innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b  u. p. z. p.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

1)Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokument i oświadczenie dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt VII ppkt. 1.2. lit.  a, b  SIWZ.

2)W przypadku kiedy podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji części

zamówienia lecz jedynie udostępni swoje zasoby, Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizowania zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów,

przedkłada także dokument określony w pkt VII ppkt 1.1 lit d SIWZ dot. tego

podmiotu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

IX.   Wykaz innych dokumentów jakie winni dostarczyć Wykonawcy

a)  pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku gdy o  udzielenie

zamówienia ubiegają się Wykonawcy wspólnie składający ofertę.

X.  Oferty składane wspólnie

- Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

-  dokumenty i oświadczenie wymienione w pkt VII ppkt. 1.1. lit. b, c, d, przy

założeniu, iż warunki określone w pkt VII ppkt. 1.1 lit. d, spełni przynajmniej jeden

Wykonawca.

pełnomocnictwo - składane są wspólnie.

Odrębnie każdy Wykonawca składa:

- oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VII ppkt. 1.1. lit. a  i w ppkt. 1.2. lit. a, b.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku uczestnictwa w postępowaniu innych podmiotów, biorących udział w realizacji części zamówienia bądź zapewniających Wykonawcy środki finansowe - na zasadach określonych w  art. 26 ust. 2 b u. p. z. p. - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

      - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,  do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

      - Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy   przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania ich faksem pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

2.Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy:

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych

warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania

ofert;

b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania

wniosku, o   którym mowa w ppkt 3 lit. a lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

c) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o

którym mowa w ppkt 3 lit. a,

d) treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez

ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi  na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na swojej stronie internetowej na której została umieszczona SIWZ.

6.Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i

poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków

zamówienia oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.

8.Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy do korespondencji określono na stronie 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania w Sekretariacie (pok. 1), codziennie w dni pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz.  730 – 1530.

10.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Monika Palmowska– Referent w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

tel. (024) 261-72-71, fundusze@starozreby.pl.

XIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty, a dowód wniesienia załączyć do oferty.

3. Wykonawca może wnieść wadium w:

a) pieniądzu,

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)gwarancjach bankowych,

d)gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany

wpłacić wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Staroźrebach

nr konta: 66 9008 0005 0000 1645 2000 0180

(ksero przelewu dołączyć do oferty).

5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych  w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a u. p. z. p.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 u. p. z. p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (zmiana wprowadzona ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw).

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi  na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u. p. z. p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt VII, VIII (jeśli dotyczy), IX SIWZ, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach    określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z  przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XIV. Termin związania ofertą

Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

1.Oferta musi zawierać:

a)   wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ),

b)  dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VII SIWZ potwierdzające spełnienie

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, dokumenty wymienione w pkt

IX, (w przypadku ofert wspólnych lub uczestnictwa innych podmiotów odpowiednio

wymienione w pkt VIII, X),

2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca

wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się

w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że

będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez

Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej

treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców

wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

4.Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tyko jedną ofertę.

5.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1 do

SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we

wzorze druku „Oferta” opracowanego przez Zamawiającego.

7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub

obejmujących część zamówienia.

8.Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

9.Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości

odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii

– poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone

imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

na zewnątrz.

10.Każda kartka oferty wraz z wszystkimi załącznikami powinny być ponumerowane

i parafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Wszystkie miejsca,

w  których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y

podpisującą/e ofertę.

11.Pełnomocnictwo:

a) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia,

b) w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa – musi ono być potwierdzone

za zgodność z oryginałem:

- przez osobę udzielającą pełnomocnictwa,

- przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub przez notariusza.

12.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

XVI. Sposób składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Oferta powinna być opisana j. n:

- NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:

- ZAMAWIAJĄCY:

GMINA STAROŹREBY

ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

oferta w przetargu nieograniczonym na „Remont drogi gminnej Przeciszewo Nowe - Bromierz o dł. 1,5 km”

- nie otwierać przed: dniem 24.05.2011 r., godzina 9:15.

XVII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać:

1) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie (pok. 1), codziennie w dni

pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz.  730 – 1530,

2) za pośrednictwem poczty, na adres wskazany w specyfikacji do korespondencji,

3) termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez

Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa dnia 24.05.2011 roku

o godz. 9:00,

4) oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone

Wykonawcom.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.05.2011 roku o godz.

9:15  w pokoju nr 12 (świetlica).

2.Wykonawcy  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której:

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,

c) informacje, o których mowa w ppkt. a) i b), Zamawiający przekaże niezwłocznie

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA:

1.Załączone przedmiary robót- załącznik nr 7 – mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mogą być traktowane tylko jako pomocnicze do przygotowania oferty.

2.Kosztorys zostanie dostarczony Zamawiającemu (zgodnie ze złożoną ofertą) w dniu podpisania umowy.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena ofertowa jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Cena ryczałtowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, należne podatki, musi uwzględniać upusty jakie Wykonawca oferuje.

- Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.

4.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

#### XX. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY:

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”,

- Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone również według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem  „WYCOFANIE”.

- Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert  które zostały wycofane nie będą otwierane.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

XXI. Kryteria oceny oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny          ofert

1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokonana będzie ocena ofert na podstawie następującego kryterium. Cena = 100 %

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

Najniższa cena oferty

Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt

Cena badanej oferty

2. W przypadku gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XXII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu        zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie

zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 u. p. z. p., po którego upływie umowa

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o której mowa w ppkt. 1 lit. a na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem

art. 183 u. p. z. p. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem w

sposób określony w art. 27 ust. 2 u. p. z. p., albo nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostanie

przesłane w inny sposób.

4.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że

zachodzą  przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1 u. p.

z. p.

5.Podstawą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą będzie przed podpisaniem

umowy dostarczenie:

a) dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy określonego w pkt. XXIII SIWZ.

6.W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o

udzielenie zamówienia Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać

Pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa regulująca współpracę podmiotów

występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne):

- określała przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia oraz określała ich odpowiedzialność solidarną przez Zamawiającym z tytułu wykonania umowy,

b) była zawarta na czas minimum trwania umowy o zamówienia publiczne

powiększony o okres obowiązywania gwarancji i rękojmi,

c) upoważniała jednego z członków konsorcjum lub spółki cywilnej – głównego

partnera (lidera) jako osobę prawną i reprezentującą wskazaną osobę fizyczną do

występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów we wszystkich

sprawach związanych z ofertą oraz umową,

d) stwierdzała, że partnerzy będą odpowiedzialni za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacja zadania (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadania, również w okresie rękojmi i gwarancji).

7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

a) terminu wykonania umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 wzoru umowy

oraz ze względu na :

-  zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu

wojskowego lub  cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych z

wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,

-  zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty,

niepokoje, strajki.

b) terminu wykonania umowy w przypadku zlecenia wykonawcy robót

dodatkowych,

c) osób określonych w § 7 pkt. 1 i 2,

d) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

e) dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca

oświadczył iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym z SIWZ,

f) osobowych podwykonawców oraz zakresu ich podwykonawstwa.

XXIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10 % wartości  brutto zamówienia przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Z kwoty o której mowa w ust.1 niniejszego punktu Zamawiający:

- zwolni 70 %  w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę  wystawcy  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (protokółu odbioru końcowego).

XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej            umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór            umowy

Warunki umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Umowy w sprawach zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku             postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia  przez Zamawiającego przepisów u. p. z. p. na zasadach określonych w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” rozdział I, II i III u. p. z. p.

XXVI. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXVII. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67   ust. 1 pkt 6 u. p. z. p.

XXVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie                  rozliczeń  z Zamawiającym

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIX. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXX. Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXXI. Wymagania związane z realizacją zamówienia określone w art. 29 ust. 4 ustawy p. z. p.

Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 u. p. z. p.

XXXII. Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy na podst. art. 22 ust. 1 u. p. z. p.

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 1 u. p. z. p.

Załącznik nr 4 – wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie

Załącznik nr 6 – projekt umowy

Załącznik nr 7 – przedmiary robót

Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Sporządziła:

Monika Palmowska

Staroźreby, dnia .09.05.2011 r.

Zatwierdzam:

Wójt Gminy

Józef Stradomski

Załącznik nr 1 do SIWZ

na wykonanie zamówienia publicznego

p. n.: „Remont drogi gminnej Przeciszewo Nowe – Bromierz o dł. 1,5 km ”.

.....................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa i siedziba Wykonawcy

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

telefon:  ............................................................ fax: .................................................................... e-mail: ...................................................................@...................................................................

NIP  .............................................................   REGON ...............................................................

Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę: ..................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Staroźreby

ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

I.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonego na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych i stronie internetowej Zamawiającego oferuję wykonanie roboty budowlanej pn.: „Remont drogi gminnej Przeciszewo Nowe – Bromierz o dł. 1,5 km. ” zgodnie z opisem zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami za cenę:

wartość netto ..................................... zł (słownie: ...................................................................

.....................................................................................................................................................)

podatek VAT – ..................... % tj. ................................................. zł (słownie: .....................................................................................................................................................)

co stanowi cenę brutto ................................ zł (słownie: ..........................................................

.....................................................................................................................................................)

Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

II.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – na żądanie Zamawiającego wskazuję części zamówienia których wykonanie powierzę podwykonawcy:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wpisać zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)

III.

Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie do dnia: ……………….. 2011 r.

IV.

Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

V.

Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.

- Udzielamy rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres (wyrażony w liczbie miesięcy): …………………… .

Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru

końcowego zamówienia.

- Ujawnione w okresie gwarancji wady zobowiązuję się usuwać nieodpłatnie w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

VII.

Wadium w wysokości ………………… PLN  zostało  złożone  w formie:

......................................................................................................................................................

VIII.

- Oświadczamy, że w zakresie realizacji przedmiotu umowy będziemy ponosić całkowitą odpowiedzialność za składniki majątkowe własne i Zamawiającego znajdujące się na placu budowy.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy od następstw i zdarzeń losowych, w przeciwnym wypadku ponosić będę całkowitą odpowiedzialność za powstałe zdarzenia i straty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terenem budowy, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacją projektową.

Ofertę niniejszą składam na ………………………… kolejno ponumerowanych kartkach.

Integralną częścią niniejszej oferty są:

.............................................................,

.............................................................,

.............................................................,

.............................................................,

.............................................................,

…………………………………….

pieczątki imienne i podpisy

osoby (osób) uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

…………………………………………….

(miejscowość i data)

Załącznik nr 2 do SIWZ

na wykonanie zamówienia publicznego p.n: „ Remont drogi gminnej Przeciszewo Nowe – Bromierz o dł. 1,5 km.”

............................................................	…………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Remont drogi gminnej Przeciszewo Nowe – Bromierz o dł. 1,5 km.” oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………

(miejscowość i data)

..........................................................

pieczątki imienne i podpisy

osoby (osób) uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

na wykonanie zamówienia publicznego

p. n: „Remont drogi gminnej Przeciszewo Nowe – Bromierz o dł. 1,5 km”

………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 24 ust. 1 u. p. z. p. oświadczamy, iż jest brak podstaw do wykluczenia:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres Wykonawcy)

z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia publicznego p. n: „Remont drogi gminnej Przeciszewo Nowe – Bromierz o dł. 1,5 km”.

……………………………………..

(miejscowość i data)

…………………………………………..

pieczątki imienne i podpisy

osoby (osób) uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

na wykonanie zamówienia publicznego

p. n:  „Remont drogi gminnej Przeciszewo Nowe – Bromierz o dł. 1,5 km”.

……………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto

| Lp. | Rodzaj roboty budowlanej | Nazwa Zamawiającego (miejsce wykonania) | Wartość zamówienia w PLN | Data wykonania | Dokument Nr ............. potwierdzający wykonanie roboty budowlanej* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*  z treści dokumentu potwierdzającego wykonanie roboty budowlanej musi jednoznacznie wynikać, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  prawidłowo ukończona

.....................................................

Miejscowość /data                                                    .........................................................

podpis osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

na wykonanie zamówienia publicznego

p. n:  „Remont drogi gminnej Przeciszewo - Nowe Bromierz o dł. 1,5 km”

………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI

| Lp. | Nazwisko imię | Wykształcenie | Pełniona funkcja w wykonaniu zamówienia wraz z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi | Doświadczenie zawodowe |  | Informacja podstawa do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie robót drogowych: ……………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Oświadczamy, że osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia |  |  |  |  |  |  |

...............................................

Miejscowość/data                                                        .............................................................

pieczątki imienne i podpisy osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt umowy

U M O W A Nr  ................../2011

zawarta w dniu ............................ 2011r., pomiędzy Gminą Staroźreby ;

09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

Józefa Stradomskiego – Wójta Gminy

a

......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Ziarko

o następującej treści:

§ 1

1.W wyniku rozstrzygniętego w dniu ………….. 2011 roku przetargu nieograniczonego,

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania pn.: ”Remont drogi gminnej Przeciszewo Nowe – Bromierz o dł. 1,5 km.”

2.Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy oraz ich technologię określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2)otrzymana od Zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

3) dokumentacja projektowa.

§ 3

1. Przekazania placu budowy zostanie dokonane protokołem zdawczo odbiorczym w terminie

uzgodnionym między stronami.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia  30.09.2011 r.

3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:

1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie

robót,

2) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego.

4. Przypadki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, wymagają potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy, przy czym przesunięcie terminu

zakończenia robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od Wykonawcy

i ich ewentualne skutki, uniemożliwiające prowadzenie robót.

5. Zaistnienie przesłanek z ust.3 pkt 2 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy nie

później niż na 7 dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robót.

Ryzyko i koszty kontynuowania robót ponosi Wykonawca i nie obciążają one

Zamawiającego.

§ 4

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe

zrealizowanie zadania inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym oddanie do eksploatacji.

2. Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza

Wykonawca.

§ 5

I. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Terminowe wykonywanie robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,

obowiązującymi normami i sztuką budowlaną,

2. Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego

wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z

przeznaczeniem,

3.Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót ( tyczenie i

inwentaryzacja ),

4. Wykonanie na własny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zużycia wody i

przyłącza energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów wody i energii,

5. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia tymczasowego terenu budowy, dróg

dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy i zlikwidowanie go po

zakończeniu robót, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie

warunków bezpieczeństwa pracy,

6.Uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od jednostek uprawnionych do wydawania

zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie ulic, w razie

konieczności, na czas prowadzenia robót – zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę

drogi,

7. Przedstawienie pełnych atestów na wbudowane materiały,

8. Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz

przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy,

9.Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej, pozwalającej na ocenę należytego

wykonania robót,

10.Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie

podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz

istniejących instalacji i urządzeń, wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

11.Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

12.Zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym

środkami transportu Wykonawcy,

13.Okazanie na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru): certyfikatu na znak

bezpieczeństwa, certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami w

odniesieniu do wbudowywanych materiałów,

14.Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

II. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego,

3. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru,

4. Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

5. Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody,

6. Pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu nieograniczonego, jest cena ryczałtowa.

2. Cena, o której mowa w ust.1 wyraża się kwotą brutto ................................................

(słownie................................................................................................................. złotych).

3. Cena obejmuje wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz wszelkie inne, do których

realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 5 ust. I niniejszej umowy, włącznie z opłatami

wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, obsługę

geodezyjną itp.), koszt doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego w momencie

zakończenia inwestycji.

4. Cena uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robót zamiennych, w tym również

ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia.

6. Ryczałt  nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu

umowy.

7. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem

podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia,

niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne, na

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia / art. 67 ust.1 pkt 5 – Prawo

zamówień publicznych/, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe

zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych

samych norm, standardów i parametrów.

8. W przypadkach, o których mowa w ust.7, podstawą do sporządzenia właściwego

kosztorysu jest zastosowanie cen jednostkowych robót, określonych w ofercie Wykonawcy

dla zadania podstawowego, zaś w przypadku innego asortymentu robót, nie objętego

kosztorysem ofertowym, ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu ustalone

zostaną wg średnich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu realizacji robót. W przypadku

ich braku w w/w wydawnictwie - wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po

wcześniejszym uzgodnieniu ich z Zamawiającym.

§ 7

1. Nadzór techniczny ze strony Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru:

……………………………….. – upr. bud. nr ………………………….

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ………….............................................

posiadający wymagane przygotowanie zawodowe, upr. bud. nr ................................

§ 8

Wykonawca realizuje przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców, zgodnie z zapisem w SIWZ.

§ 9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o

gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych

elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku

zakończenia robót - złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru

końcowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru

robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych,

składających się na przedmioty odbioru oraz w terminie14 dni roboczych od daty

zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w

przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o

tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie

odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) gdy nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może obniżyć odpowiednio cenę,

b) gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony  ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie

stwierdzonych wad.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% ceny, za każdy dzień

opóźnienia,

2) opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,8% ceny, za każdy dzień opóźnienia, w ich usunięciu,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości

10% ceny, w szczególności w przypadkach określonych w § 12.

4) jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,

Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

1)zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, w wysokości 100 zł za każdy

dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości

10% ceny, stanowiącej wynagrodzenie umowne,

3) jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w zakresie zobowiązań

Zamawiającego, określonych w §5 ust. II wzoru umowy, powstanie szkoda, Zamawiający

zobowiązany jest do pokrycia w pełnej wysokości.

3. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości

ustawowej.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego

z wystawionej przez siebie faktury.

§ 11

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą, bez obowiązku

zapłaty kar umownych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni;

d) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi;

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 13

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia;

2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z

zastrzeżeniem § 12, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca;

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być

wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych

robót,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt.3,

c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, po wykonaniu całości robót i

przeprowadzeniu odbioru końcowego.

2. Termin realizacji faktury –  30 dni  od daty wpływu do Zamawiającego.

3. Należność Wykonawcy, wynikająca ze złożonej faktury, będzie przekazywana na

wskazane przez Wykonawcę konto.

4. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego

zamawiającego.

§ 15

1. Tytułem  zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca składa zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę……………………………….

2. 70 % wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3. 30 % wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi    za wady, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 16

- Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

- Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem protokólarnego odbioru końcowego robót i przekazania obiektu w  użytkowanie.

- Ujawnienie w okresie gwarancji wady Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminie Zamawiający ma prawo usunąć je na koszt Wykonawcy.

§ 17

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu

stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1) osób określonych w § 7 ust.1 i 2 umowy

2) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach

określonych w § 6 ust. 5 i 7 wzoru umowy

3) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 wzoru umowy

4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów

terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń

radioaktywnych z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez

Wykonawcę

5) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie,

trzęsienia ziemi, bunty niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż

pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców

6) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robót

dodatkowych

7) zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona

umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ.

8) osobowych podwykonawców oraz zakresu ich podwykonawstwa.

§ 18

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym, właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. Dla Wykonawcy dwa egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: