PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego będzie realizowany na obszarze wiejskim na terenie gminy Staroźreby w powiecie płockim województwie mazowieckim. Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został na lata 2005 – 2013 z podziałem na dwa okresy, tj. lata 2005 –2006 oraz 2007 – 2013. Okresy te wynikają z dokumentów unijnej pomocy strukturalnej dla Polski po akceptacji do Unii Europejskiej oraz dokumentów krajowych takich jak Narodowy Plan Rozwoju, Podstawy Wsparcia Wspólnoty i Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. 
Plan Rozwoju Lokalnego zatwierdzony został przez Radę Gminy Staroźreby Uchwałą nr 148/XXIX/2005 z dnia 22 lipca 2005 roku.
Plan został sporządzony, aby skonkretyzować plany rozwoju Gminy Staroźreby, tzn. określić cele jakie gmina zamierza osiągnąć, wskazać najbliższe planowane inwestycje oraz szacunkowe okresy ich realizacji, przedstawić szczegółową charakterystykę projektów dla których została opracowana dokumentacja techniczna i wymagane pozwolenia. Stanowi on też podstawę do ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej. Plan przybliża sytuację społeczno – gospodarczą Gminy Staroźreby na tle warunków geograficzno – przyrodniczych, oraz przedstawia planowane zadania do realizacji na terenie gminy.

W PLANIE ROZWOJU LOKALNEGO ZNAJDUJĄ SIĘ :

- Informacje o gminie – Aktualną sytuację Społeczno-gospodarczą gminy na którą składają się informacje:

- Położenie, powierzchnia, ludność.

- Środowisko przyrodnicze (krajobraz i powierzchnia ziemi, budowa 	geologiczna, kopaliny, gleby, wody powierzchniowe ,wody podziemne, 	klimat, powietrze, szata roślinna, fauna, uwarunkowania ochrony przyrody)

- Turystyka.

- Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne  (sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków, gospodarka odpadami, 	zaopatrzenie i pobór wody, melioracje i mała retencja, gospodarka energetyczna, system komunikacji, infrastruktura komunikacji elektronicznej, stan obiektów dziedzictwa kulturowego, układ osadniczy )

- Gospodarka (rolnictwo, pozarolnicza działalność gospodarcza, handel)

- Sfera społeczna  (sytuacja demograficzna, poziom wykształcenia, poziom bezrobocia, ochrona zdrowia, edukacja i sport, określenie grup społecznych wymagających wsparcia, opieka społeczna)

- Identyfikacja problemów.

- Zadania służące poprawie warunków zamieszkania w gminie na lata 2005-2013.

- Realizacja zadań i projektów.

- Planowane zadania inwestycyjne w okresie 2005-2006

- Planowane zadania inwestycyjne w okresie 2007-2013

- Plan finansowy na lata 2005-2006

- System wdrażania

- Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

# PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAWARTE W PLANIE ROZWOJU LOKALNEGO

Realizowane w ramach Planu zadania zostały podzielone na  projekty inwestycyjne (które przedstawiono poniżej) przewidziane do realizacji na terenie gminy Staroźreby oraz szacunkowe okresy ich realizacji. Przez okres realizacji należy rozumieć także przygotowanie dokumentacji technicznej – koszt jej przygotowania jest elementem ogólnego kosztu inwestycji.

I.    Budowa i modernizacja urządzeń poboru i zaopatrzenia w wodę

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Staroźrebach 2005 - 2006

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rogowie 2005 - 2006

II.  Budowa urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, gospodarka odpadami

- Budowa oczyszczalni hydroponicznej przy szkole podstawowej w Nowej Górze 2007-2013

- Budowa sieci kanalizacji z przykanalikami w m Nowa Góra o długości kolektora głównego 8,5 km ze 130 przykanalikami, długość kolektora przesyłowego około 7km 2007-2013

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2007-2013

- Rekultywacja terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objętych we wsi Worowie Wyroby 2005-2006

III. Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej

- Przebudowa drogi gminnej Przciszewo Nowe- Bromierz 2005-2006

- Przebudowa drogi gminnej Opatówiec - Przedpełce 2005-2006

- Położenie nawierzchni bitumicznej na ulicach w Staroźrebach 2005 – 2006

- Wymiana chodnika i budowa parkingu przy Placu Bojowników w Staroźrebach 2005-2006

IV. Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury oświatowej i sportowej

- Budowa hali sportowej rzy szkole podstawowej w Nowej Górze 2005

- Budowa hali sportowej w miejscowości Staroźreby i rozbudowa szkoły. 2006 – 2009

- Budowa ścieżek pieszych i rowerowych

V. Poprawa jakości powietrza

- Modernizacja kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Nowej Górze polegająca na wymianie pieców węglowych na nowoczesny piec olejowy

- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Nowej Górze polegająca na wymianie pieców węglowych na nowoczesny piec olejowy

VI Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury społecznej

- Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w Budynkach Urzędu gminy w Staroźrebach

- Termoizolacja budynku Urzędu Gminy

MONITOROWANIE PLANU

Monitorowanie jest to proces obserwowania, systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych. Monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności realizowanych projektów inwestycyjnych. Celem tej analizy będzie zapewnienie zgodności realizacji Planu z wcześniej przyjętymi w nim założeniami i celami. 
Plan Rozwoju Lokalnego wymagać będzie ciągłej kontroli i zmian przyjętych w nim rozwiązań, stosownie do zmieniających się warunków wewnętrznych 
i zewnętrznych. Dla jego powodzenia konieczne jest zaangażowanie się samych mieszkańców naszej Gminy. Dlatego mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego, gdyż to oni codziennie  obserwują jakie inwestycje na terenie gminy są realizowane i mogą ocenić w jakim kierunku rozwija się gmina oraz czy są zaspokajane zbiorowe potrzeby mieszkańców. Pełny dokument PRL dostępny jest w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy (pok. Nr 11).
Jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za monitorowanie, wdrażanie, aktualizację Planu jest Wójt Gminy. Okresowych przeglądów celów strategicznych PRL dokonywać będzie corocznie w okresie projektowania budżetu gminy powołany przez Wójta Zespół do monitorowania i aktualizacji Plan Rozwoju Lokalnego.

AKTUALIZACJA PLANU

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym i winien być aktualizowany.
Postulaty do Planu Rozwoju Lokalnego oraz wnioski składać mogą radni, rady sołeckie, stowarzyszenia, nieformalne grupy mieszkańców, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, podmioty powiązane z budżetem gminy, w tym również spółki prawa handlowego.