Załącznik Nr 2

UMOWA Nr …………../2006

W dniu  ...................2006 r.  pomiędzy Gminą Staroźreby, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

- Józefa  Stradomskiego      -   Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

a  .....................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, wybranym w  trybie przetargu nieograniczonego z dnia ............. reprezentowanym przez :

- .........................................    -    ........................................

została zawarta umowa o następującej treści :

§   1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane p.n. :

„Remont i wyposażenie w Gimnazjum w Nowej Górze Gm. Staroźreby gm. Staroźreby,

zwany dalej „przedmiotem umowy”.

- Zakres szczegółowy robót, będący przedmiotem umowy, wynika z  kosztorysu ofertowego.

§   2

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

i obowiązującymi normami.

2.Zamawiający zobowiązuje się do :

-     zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§   3

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

-  rozpoczęcie     :          08.2006.

-  zakończenie     :  15.09.2006 r.

§   4

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2.Wbudowane materiały winny posiadać świadectwa jakości, stosownie do

obowiązujących w tej mierze przepisów.

§  5

1. Roboty objęte umową zrealizowane zostaną siłami własnymi.

§   7

1.Do obowiązków wykonawcy należy :

1.1.wykonywanie robót zgodnie z  prawem budowlanym i obowiązującymi normami,

1.2.przekazanie wykonanego przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego,

1.3.przedstawienie atestów na wbudowane materiały, stosownie do obowiązujących w

tej mierze przepisów,

1.4.przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej obiektu, pozwalającej na ocenę

właściwego wykonania robót,

2.Do obowiązków zamawiającego należy :

2.1.odbiór przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, wraz z przejęciem w użytkowanie.

§   9

1.Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w formie ryczałtowo - ilościowej,

w wysokości netto     ..........................+ VAT = .............  ( słownie złotych : .............................................................................................................................../100 )

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ………………………………….

Integralną część umowy stanowią kosztorys ofertowy, załączony do oferty

przetargowej wykonawcy.

3.Cena określona w p.1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowo-ilościowego i ustalona

zostanie w odniesieniu do faktycznie wykonanego rozmiaru robót, potwierdzonego

przez inspektora nadzoru obmiarem robót , przy zastosowaniu cen jednostkowych,

ujętych w kosztorysie ofertowym.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu dostaw wyposażenia  w przypadku

niepozyskania środków finansowych

4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do

uzyskania właściwego efektu użytkowego, w terminie określonym w protokóle

konieczności.

§   10

1.Nadzór techniczny ze strony zamawiającego sprawować będzie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.Kierownikiem budowy ze strony wykonawcy będzie :

..........................................................................  –   upr. bud. nr ......................

§  11

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujących terminach :

1.potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenie kompletności

i prawidłowości dokumentów odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia

przez Kierownika budowy gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych

dokumentów,

2.przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od

daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i złożenia kompletnych

dokumentów odbiorowych .

§   12

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych

z następujących tytułów i w podanych niżej wysokościach :

1.Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne :

- za zwłokę w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru robót, z

przyczyn niezależnych od wykonawcy – w wysokości 100 zł za każdy dzień

zwłoki,

b)   z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy – w

wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wg § 9 pkt. 1. umowy.

2.Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne :

a)   za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia

umownego j.w. za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w

okresie gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego j.w. za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)   z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od zamawiającego – w

wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wg § 9 pkt.1. umowy.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

a)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodujących że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

chwili zawierania umowy,

b)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy(zakończenie

działalności),

c)  wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich,

pomimo wezwania zamawiającego,

d)  wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi lub

postanowieniami niniejszej umowy.

4.W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy wykonawca, przy udziale zamawiającego,

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia

b)  zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy,

z  zastrzeżeniem ust.3 pkt. b,c,d, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa wykonawca,

c)  w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada

zamawiający zobowiązany jest do :

1) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2) odkupienia materiałów,  które nie mogą  być wykorzystane przez wykonawcę do

innych robót, niż objętych niniejszą umową,

3)  przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

d)  w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn niezależnych od

zamawiającego lub przez zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 3 pkt. b,c,d,

zamawiający obciąży wykonawcę kwotą, wynikającą z różnicy wartości

przedmiotu umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym wykonawcą za realizację

zakresu robót, pozostałego do wykonania po odstąpieniu od umowy.

Uprawnienie powyższe przysługuje Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień,

przewidzianych w ust. 2 pkt. c.

§   13

2. Ostateczne rozliczenie nastąpi po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

3. Termin realizacji faktury końcowej ustala się na 30 dni , licząc od dnia

dostarczenia zamawiającemu faktury, wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

§   14

1.Wykonawca udziela zamawiającemu 36-cio miesięcznej gwarancji na zakres robót,

objętych umową.

2.Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§   15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.).

§   16

Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy, podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwy Sąd powszechny.

§   17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje

wykonawca, a 2 egz. zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY :                                                              WYKONAWCA :