Załącznik Nr 1

do SIWZ z dn. 29.09.2006 r.

.........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

REGON ...........................................

NIP ..................................................

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

„PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  GRUNTOWEJ  PRZECISZEWO-BROMIERZ   GM.  STAROŹREBY”

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ........... poz  . ……..... z  dnia ...... ………2006 r. składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie robót obejmujących zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Wartość netto: ............................................... zł ( słownie: .........................................................

.....................................................................................................................................................)

Podatek VAT :  ......................... zł ( słownie : ...........................................................................

.....................................................................................................................................................)

Wartość brutto : .......................... zł ( słownie ............................................................................

.....................................................................................................................................................)

Osobą / osobami do kontaktów z Zamawiającym  odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy jest/są :

  - ..............................................................................................................................................

Zakres odpowiedzialności.............................................................................................................

  - ..............................................................................................................................................

Zakres odpowiedzialności................................................................................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego  w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (koncesja / spółki cywilne ) jest :

.......................................................................................................................................................

1. Oświadczamy, że :

-  akceptujemy warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi  we wzorze umowy  , specyfikacji istotnych warunków   zamówienia,.

- spełniamy warunki określone w art. 22, art. 24 ust.1 pkt. 1 – 10  ust. 2 pkt 1 – 4  prawa

zamówień publicznych,

- roboty objęte zamówieniem wykonamy samodzielnie*

- część zamówienia (określić zakres)

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

zamierzamy powierzyć podwykonawcom*,

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną , dokumentacja techniczną i nie   wnosimy do niej zastrzeżeń,

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy,

- akceptujemy wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia czas związania

ofertą,

- załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas

zaakceptowany.

2. Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ............................................ w formie ………........................................................................................................................

Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium :

.......................................................................................................................................................

/ Wypełnia wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza /

3. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej netto (słownie: ........................................................................................... .....................................................................................................................................  )

w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie:

...........................................................................................................................................

4. Jesteśmy świadomi, że jeżeli:

- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- odmówimy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

........................................

.......................................

......................................

.......................................

Na .................. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.................................. dnia ..........................

………..................................................................

( podpisy osób upoważnionych do reprezentowania

wykonawcy lub pełnomocnika )

###### Załącznik Nr 2

###### do siwz z dn. 29.09.2006 r.

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT

Umowa Nr ............................/......................na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu w ………………………………

pomiędzy: Gminą Staroźreby zwanym dalej „Inwestorem”, reprezentowaną przez

Wójta - ..................................................................  przy kontrasygnacie Skarbnika  Gminy

a firmą

z siedzibą w

zwaną dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez:

–

–

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego

zawarto umowę o następującej treści:

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY

DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami, regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.

„Roboty budowlane” – budowla, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie

przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.

„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.

„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

„Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem „PN”; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

PRZEDMIOT UMOWY

2.1.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „PRZEBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  GRUNTOWEJ  PRZECISZEWO-BROMIERZ   GM.  STAROŹREBY”, według pisma przyjmującego zgłoszenie robót/pozwolenia na budowę z dnia ………………….….2006 r. AB 7352-………….…/06 Starosty Powiatowego w Płocku i zatwierdzającej projekt budowlany, w skład której wchodzi następujący zakres rzeczowy:

- roboty przygotowawcze

- położenie masy mineralno-asfaltowej

2.2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

- SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy)

- złożonej ofercie (Załącznik nr 2 do umowy),

- dokumentacji projektowej.

2.3.Roboty budowlane określone w ust. 1 zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną i przepisami prawa budowlanego.

ROZDZIAŁ II WARUNKI OGÓLNE

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

3.1	Instrukcje

3.1.1	Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

3.1.2	Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt 3.1.1, Inwestor ma prawo zatrzymać kwotęw wysokości 1% wartości umowy do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

3.2.1	Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla zachowania ich. Wyjątek od niniejszej klauzuli stanowią materiały z rozbiórki konstrukcji wskazane w ofercie.

3.2.2	Niezależnie od celu, w jakim inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 500 m, chyba że wskazano inaczej w ofercie.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

4.1	Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

4.1.1	Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

–	wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

–	informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań.

    - Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będzie:

- w branży ........... ..........................................................

,

posiadający uprawnienia budowlane 	,

zam. 	,

    - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie  :

- w branży .......................................................................

,

posiadający uprawnienia budowlane 	,

4.1.4	Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).

4.2	Obowiązki inwestora

4.2.1	Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy, terenu budowy w terminie do dnia  ............................................... r.

4.2.2	Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi – aż do chwili wykonania przedmiotu umowy – pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

4.2.4	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy, lecz nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy.

4.3	Obowiązki Wykonawcy

4.3.1	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- projektami budowlanymi

2) zgłoszeniem/pozwoleniem na budowę nr ............. z dnia .............. AB......................... Starosty Płockiego zatwierdzającej projekt budowlany   i udzielającej pozwolenia na budowę,

4) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

5) ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysami ofertowymi i ze specyfikacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia

6) zasadami sztuki budowlanej.

4.3.2	Materiały i urządzenia, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .

4.3.3	Materiały i urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy muszą pochodzić z państw Unii Europejskiej  .

4.3.4	Jeżeli Inwestor zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

4.3.5	Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- pisemnie Inwestora – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac zamiennych, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego),

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót, jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

4.3.6.	Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich  i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru, ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

4.3.7 Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli, urzędy kontroli skarbowej, organy kontroli krajowej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji,  w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności.

4.4	Zapewnienie bezpieczeństwa

4.4.1	Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

4.4.2	Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

4.4.3	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm – określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy – ponosi Wykonawca.

4.4.4	Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

4.5	Ubezpieczenie

4.5.1	Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia  do daty zakończenia robót:

.............................................................................................................................................

4.5.1.1. ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości      -    wartości przedmiotu zamówienia -------------  ,

      - ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich, spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości ------   3 % wartości przedmiotu zamówienia ------,

      - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

–	osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

–	osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

w wysokości    ------   10 % przedmiotu zamówienia  ------------ .

4.5.2	Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Inwestorowi przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Inwestora.

4.5.3	Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Inwestor może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł, opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub – jeśli nie należą się żadne płatności – to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.

4.5.4	Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Inwestora, albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

4.5.6	Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

4.6	Ryzyko

4.6.1	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego, określonego jako ryzyko Inwestora.

4.6.2	Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które:

- bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi, lub

- spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez Inwestora.

ARTUKUŁ 5

TERMINY

5.1.Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu ………................2006.r. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu  .........................   2006 r .

5.2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

  - Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Inwestorowi teren budowy.

  - Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

ARTYKUŁ 6

ODBIORY I PROCEDURA

  - Protokół odbioru końcowego.

    - Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń, certyfikaty  ,

6.1.2	Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

6.1.3	Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

6.1.4	Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

6.2.	Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.2.1	Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad.

ARTYKUŁ 7

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

7.1	Wykonanie wskazówek i poleceń inwestora.

Wykonawca zobowiązuje się do:

–	stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

–	przedłożenia Inwestorowi, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

  - Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców.

ARTYKUŁ 8

GWARANCJA JAKOŚCI

  - Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

8.2	Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

8.3	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7  dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

8.4	Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

8.5	Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót, po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

ARTYKUŁ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora    – na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym – za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich, w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUŁ 10

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1	Kary umowne.

10.1.1	Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

10.1.2	Kary będą naliczane w następujących przypadkach, w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

–	zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości --- 0,2 %-- wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

–	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości ----0,2 % ----% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

–	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości ----- 20 % wynagrodzenia określonego w art. 12 ust. 1 Umowy;

- Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

–	zwłokę w przekazywaniu terenu budowy – w wysokości ---- 0,2 ---.% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

10.2	Roszczenia odszkodowawcze.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ARTYKUŁ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co stanowi ---5% --- wartości umowy (bez podatku VAT), dostarczone będzie Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Inwestora oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy.

11.2	Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne   na pierwsze żądanie.

11.3	Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane .

- Kwota z tytułu rękojmi lub gwarancji zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości .

11.4	Inwestor winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

11.5	W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie staje się własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

ARTYKUŁ 12

WYNAGRODZENIE

12.1Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............................ zł (słownie: ................................................................................. .....................................................) netto, a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: .................................................................................................................................... .......................................................................................) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .............................. . Płatność ..................................................................................................... ..................................................................................................................................................  .

12.2	Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawionych oddzielnie na poszczególne zadania z  pkt. 12.1.

12.3	Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru,  z uwzględnieniem postanowień art. 6.

12.4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr ………………………................................................................. w Banku ......................................................................................................................................... w ciągu .................................................................................., licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 -dniowego terminu płatności, od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

12.5. Zamawiający zastrzega prawo zapłaty ca 50% wynagrodzenia umownego, z tytułu realizacji umowy – do 15.03.2007r. bez skutków finansowych dla Zamawiającego , wynikających z wydłużonego terminu płatności.

12.6	Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

ARTYKUŁ 13

ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony,  pod rygorem nieważności.

ARTYKUŁ 14

ODSTĄPIENIE

14.1	Prawo inwestora do odstąpienia od umowy.

14.1.1 Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.

14.1.2 Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy, urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze  i roboty będą uważane za własność Inwestora i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy                z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

14.1.3	Inwestor – w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada – zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów, zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów                i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

14.2	Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy.

14.2.1 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

- Inwestor zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

14.2.2 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

14.3	Inne przypadki odstąpienia od umowy.

14.3.1Poza okolicznościami określonymi w 14.2.1 i 14.2.2, Inwestor lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy, powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

14.3.2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , zamawiający może dostąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy .

14.4	Forma odstąpienia.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

ARTYKUŁ 15

ZAWIADOMIENIA

15.1	Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja, przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami, będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

15.2	Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

  - Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ARTYKUŁ 16

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

16.1	Postanowienia dodatkowe

16.1.1 Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:

Wykonawca dostarczy atesty na materiały wbudowane w zakresie wymaganymi przez polskie przepisy prawa. Strony ustalają czas trwania obsługi pogwarancyjnej na okres pięciu lat licząc od dnia odbioru końcowego. Wykonawca udziela gwarancji                 na wykonany przedmiot  mowy zgodnie z przepisami gwarancji w Kodeksie Cywilnym oraz jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane  a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

W cenie przedmiotu zamówienia mieści się również pełna obsługa geodezyjna – tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

16.1.2 Wykonawca zatrudni podstawowy personel, wymieniony w ofercie, do wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same bądź lepsze niż personelu wymienionego w ofercie.

16.1.3 Wszelkie nieoczekiwane, odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

16.2	Postanowienia końcowe

16.2.1 Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

16.2.2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

16.2.3	Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 16.2.4, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

16.2.4	Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego, polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, względnie nie udzielenia odpowiedzi                  na roszczenie w terminie, Inwestor jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

16.3	Wersja obowiązująca umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 2 egz. dla Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY:

.................................................................                     ...………………………..………………

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania  Wykonawcy                                     do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3

do SIWZ z dn. 29.09.2006 r.

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

POTENCJAŁ  KADROWY

Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie  lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych  do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Wymagane jest wykazanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi     w specjalności:

- ........................................................................... (kierownik budowy).

Każda z osób pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia                  ww. warunek mogą spełnić łącznie / co najmniej jeden wykonawca.

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że dysponuję potencjałem kadrowym posiadającym kwalifikacje niezbędne

do wykonania zamówienia.

……………........................... dnia ......................................

(miejscowość)

….… .............................................................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentowania

wykonawcy  lub pełnomocnika)

Załącznik  Nr 4

do SIWZ z dn. 29.09.2006 r

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o parametrach  nie mniejszych niż  przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie.

Wymagane jest wykazanie  zrealizowana w okresie ostatnich pięciu lat  robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej ........................ zł, odpowiadającą swoim rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie ..............................

| Lp. | Opis wykonanych robót z podaniem parametrów | Wartość netto wykonanych robót | Data wykonania zamówienia (zgodnie z zawartą umową) | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu dołączam ............... szt. poświadczonych kserokopii dokumentów potwierdzających, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie.

……………........................... dnia ......................................

(miejscowość)

.............................................................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentowania

wykonawcy  lub pełnomocnika)

Załącznik nr 5

do SIWZ z dn. 29.09.2006 r

O  Ś   W   I   A   D  C   Z   E   N   I    E

o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu

Ja niżej podpisany ..................................................................................................................... zam. ................................................................................................ legitymujący się dowodem osobistym nr............................... wydanym przez ....................................................................... świadomy o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego , za fałszywe zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, jako  osoba uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorstwa ............................................................................................ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „ ........................................................................ .....................................................................................”

niniejszym oświadczam że jako wykonawca  :

    - posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności

    - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia ,

    - nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr19, poz.177,  z późn. zm.).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………........................... dnia ......................................

(miejscowość)

................................................

(podpis składającego oświadczenie)

###### Załącznik Nr  6

###### do siwz z dn. 29.09.2006 r.

#### Zastrzeżenie

nie udostępniania  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „...................................................................................................................................................”

Działając w imieniu .................................................................................................................

/ nazwa i adres zamawiającego /

.......................................................................................................................................................

zgodnie z art. 8 ust 3. Prawa zamówień publicznych niniejszym zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania :

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

……………........................... dnia ......................................

(miejscowość)

.............................................................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentowania

wykonawcy  lub pełnomocnika)

Załącznik Nr 7

do SIWZ z dn. 29.09.2006r

P R Z E D M I A R     R O B Ó T

Na wykonanie przebudowy drogi gminnej gruntowej Przeciszewo-Bromierz

od km 0+000 do km 1+700, długości 1,700 km

na terenie gminy Staroźreby

| L.p. | Oznaczenie elementu | Wyszczególnienie robót (obliczenia, lokalizacja) | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Plan sytuacyjny i pomiary w terenie j.w. j.w j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. | Mechaniczne profilowanie istn. drogi gruntowej dla uzyskania właściwych profili poprzecznym i podłużnym) Wzmocnienie istn. drogi gruntowej jako podbudowy warstwą kruszywa łamanego grubości 12 cm po zagęszczeniu (1040x5,5)+(660x3,70) Skropienie kruszywa emulsją asfaltową w ilości 1,0-1,2 kg/m2 Ułożenie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej grub. 4 cm. Standard II z transportem na odległość 25 km. (1040x4,10)+(660x360)=6640 m2 Ułożenie warstwy ściernej z masy mineralno-asfaltowej grub. 4 cm. Standard II z transportem na odległość 25 km. (1040x4,0)+(660x3,5)=6470 Wyrównanie i wzmocnienie poboczy pospółką śred. Grub. 12 cm. szer. 0,75 cm obustronnie 1700x1,5=2550 m2 (x0,12=306m3) Roboty ziemne pod przepusty zjazd 11 m. pod drogą gminną 9 m Ø 40-50 cm betonowy.(11+9)x0,7x1,0=14 m3 przy użyciu koparki 0,15 m3 transport do 1 km. Ułożenie rur przepusty na fundamencie żwirowym Ø 40-50 cm 10+8=18 mb Wykonanie ścianek czołowych betonowych przy wlocie i wylocie przepustów szt. 4 Wykonanie sączków poprzecznych w poboczach z kruszywa i pospółki 30x40 cm km. 0+600 – 0+900 Ustawienie słupków stalowych Ø 60-70 mm do znaków drogowych Umocnienie znaków ostrzegawczych o długości boku 90 cm. foliowanych (A-17, A-30,A-7,A-3, A-6b, A-6c) Umocowanie znaków informacyjnych D-42, D-43, T-5 Prace pomiarowe i geodezyjne. | km/m2 m2/m3 m2 m2 m2 m2/m3 m3 mb szt. mb szt. szt. szt. km | 1,700/9020 6810/817 6810 6640 6470 2550/306 14 18 4 48 10 8 5 1,7 |

K O S Z T O R Y S     O F E R T O W Y

Na wykonanie przebudowy drogi gminnej gruntowej Przeciszewo - Bromierz

Od km 0+000 do km. 1+700 dług. 1,700 km

Na terenie gminy Staroźreby

| L.p. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena Jedn. zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 2 3 4 5 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. |  | Mechaniczne profilowanie istn. drogi gruntowej dla uzyskania właściwych profili poprzecznym i podłużnym) Wzmocnienie istn drogi gruntowej warstwą kruszywa łamanego grubości 12 cm. Skropienie kruszywa emulsją asfaltową w ilości 1,0-1,2 kg/m2 Ułożenie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej grub. 4 cm standard III z transportem na 25 km. 21,34+(20x0,11)=23,54 Ułożenie warstwy ścieralnej grub. 4 cm z masy mineralno-asfaltowej II standard z transportem 25 km 25,8+(20x0,11)=28 Wyrównanie i wzmocnienie poboczy pospółką śred. Grub. 12 Roboty ziemne pod ułożenie rur przepustowych na zjazd z drogi pow. i pod drogą gminną Ø 40-50 cm. Koparka pojemności 0,15 m3 gr. kat. II z transportem do 1 km. Ułożenie rur przepustowych Ø 40-50 cm na fundamencie żwirowym Wykonanie ścianek czołowych na przepustach, beton B-15 Wykonanie sączków poprzecznych w poboczach 30x40 z kruszywa i pospółki Ustawienie słupków stalowych Ø 60-70 mm do znaków drogowych Założenie tarcz znaków ostrzegawczych o boku 90 cm. foliowanych Założenie znaków informacyjnych (teren zabudowany) Prace pomiarowe i geodezyjne Razem Podatek VAT 22 % Ogółem wartość robót | m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3 mb szt. szt. szt. szt. szt. km. | 9020 6810 6810 6640 6470 306 14 18 2 48 10 8 5 1,700 |  |  |

# Załącznik Nr 9

# Do SIWZ z dn. 29.09.2006r

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wstęp

  - Przedmiot S.S.T.

## Przedmiotem S.S.T. są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru przebudowy drogi gminnej, gruntowej OPATÓWIEC-PRZEDPEŁCE od km 0+000 do km 1+550 długości 1,550km;  PRZECISZEWO-BROMIERZ od km 0+000 do km 1+700, długości 1,700km.

  - Zakres stosowania S.S.T.

S.S.T. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót na drodze powiatowej wymienionej w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , poboczy, ewentualnie robót ziemnych przy odwodnieniu (rowy przydrożne) wg przedmiaru sporządzonego w dokumentacji technicznej oraz  polskiej lub branżowej normy, badania materiałów, wbudowanie materiałów, kontrola jakości robót, odbiór robót.

  - Określenia podstawowe.

Użyte  w S.S.T. określenia wymienione poniżej należy rozumieć następująco:

- Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- użytkową (drogę) albo jego część, stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

- Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

- Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi jezdnie.

- Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

- Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

- Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

- Kosztorys ofertowy (ślepy) – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.

- Księga obmiarów – akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę  obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników . Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inżyniera.

- Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem, wykonawcą i projektantem.

- Inżynier – pełnomocny przedstawiciel Zamawiającego, którego uprawnienia i obowiązki w stosunkach z wykonawcą, w procesie realizacji robót określono w kontrakcie. Inżynier = Inspektor koordynator.

(Prawo budowlane, Ustawa z dnia 07.07.1994r, Art. 27).

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawie realizacji kontraktu.

- Laboratorium – drogowe lub inne badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez inżyniera.

- Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i  rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu.

- warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywania ich na podbudowę.

- warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

- warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania załamań profilu podłużnego podbudowy lub istniejącej nawierzchni.

- Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów, może obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

- Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

- Podbudowa – jedna lub więcej warstw stanowiących nośną część konstrukcji nawierzchni.

- Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu  i wykorzystania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

- Polecenie inżyniera – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy w formie pisemnej dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze specyfikacjami technicznymi  na poszczególne asortymenty robót oraz poleceniami inżyniera.

1.5.2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terminie ustalonym obustronnie przedstawi inżynierowi do akceptacji :

- projekt organizacji realizacji robót uwzględniający warunki w jakich będą one wykonywane,

- uzgodniony projekt oznakowania robót w trakcie ich trwania. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującą instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym Zał. nr 1 do Zarządzenia M.T. i G.M. Nr 184/90,

- wszystkie potrzebne receptury opracowane w oparciu  o wymagania określone w S.S.T

- przybliżony harmonogram robót,

- orzeczenie o jakości aprobaty, aktualne świadectwa dopuszczenia w S.S.T. zastosowane materiały.

1.5.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy  w terminie określonym w szczegółowych warunkach umowy.

- w okresie od przekazania terenu budowy każdego dnia aż do potwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznego odbioru robót, Wykonawca odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa ruchu w obrębie budowy,

- Wykonawca będzie prowadził roboty przy zachowaniu istniejącego ruchu,

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest wyłączony z ceny umowy.

- Materiały

2.1.  Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem,  przed rozpoczęciem robót.

2.1.1.Materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznych na poszczególne asortymenty robót z uwzględnieniem zależności od kategorii ruchu na drodze i stanu technicznego drogi.

  - Składowanie materiałów, Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza miejsce, zapewniając zachowanie ich przydatności do robót.

- materiałami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia wg

PN-S-96023  są:  kruszywo łamane zwykłe tłuczeń kliniec wg BN-B-111112, woda do skropienia podczas  wałowania i klinowania.

- do wykonania podbudowy należy używać kruszywa wg PN-B-1111-2;

tłuczeń od 31,5 mm do 63mm

kliniec od 20mm do 31,5 mm

kruszywo do klinowania od 4mm do 20mm

kruszywo użyte do podbudowy winno być co najmniej II klasy.

3.   Sprzęt

  - Wykonawca powinien dysponować sprawnym technologicznie sprzętem do wykonania robót.

Rodzaj, ilość, parametry sprzętu ustalają szczegółowe specyfikacje techniczne dla poszczególnych asortymentów robót. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji  inżynierowi wykaz sprzętu i jego parametry oraz ważną legalizację na wymagające tego urządzenia pomiarowe.

  - W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli  sprawności technologicznej pracujących na budowie maszyn.

Pod pojęciem sprawności technologicznej maszyny (zespołu maszyn) należy rozumieć sprawność, która gwarantuje realizację przyjętego procesu technologicznego i osiągnięcie założonych parametrów jakościowych produkcji.

- Transport

  - Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dostosowanymi do potrzeb przewożonego ładunku.

  - Czas transportu mieszanki betonu asfaltowego od załadunku nie powinien przekraczać dwóch godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

- Wykonywanie robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w O.S.T.   D-M-00.00.00. pkt 5.

  - Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego lub tłucznia powinno spełniać wymagania określone w O.S.T. D-04-01.01 „Koryto wraz  z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

  - Minimalna grubość warstwy podbudowy nie może być mniejsza niż 20cm  po zagęszczeniu. Po ułożeniu i zawałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami.

  - Do wykonania podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie należy stosować :

- równiarki, układarki lub rozsypywarki kruszywa

- walce statyczne gładkie do zagęszczenia

- walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe

- szczotki mechaniczne

- Kontrola jakości robót

  - W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne

- badanie właściwości kruszywa

- badanie grubości podbudowy.

Wyniki badań i pomiarów przedłożyć inżynierowi do akceptacji. Ogólne parametry właściwości kruszywa określono w pkt. 2,3 i tablicach 1 i 2  w O.S.T. D-04-04.04.

Szerokość podbudowy nie powinna być większa niż +10 – 5 cm od szerokości założonej w projekcie.

Równość podłużna mierzona łatą 4m nie powinna przekraczać 12mm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z założonymi z tolerancją +0,5%.

- Obmiar robót każdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien być dokonany na budowie w metrach kwadratowych, po jej ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar nie powinien obejmować żadnych zmian tj. bez akceptacji inżyniera.

- Odbiór robót podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w O.S.T. D-M-00.00.00 pkt 1.5.

  - Materiały ogólne wymagania podano w O.S.T. jw. pkt 2. Wymagania przyjąć dla kategorii ruchu KR1-2.

  - Asfalt należy stosować spełniający wymagania określone w PN-C-96170 (D-50) niezależnie od rodzaju warstwy.

  - Wypełniacz należy stosować wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504 dla wypełniacza podstawowego.

  - Kruszywo dla kategorii ruchu KR1-2 należy stosować z tabeli 1 i 2  podane w O.S.T. D-05.03.05. w zależności od warstwy.

  - Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego winien wykazać się możliwością dysponowania niżej wymienionym sprzętem:

- wytwórnia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mioeszanek mineralno-asfaltowych;

- układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego.

W przypadku wykonywania nawierzchni połową jezdni układarka powinna  posiadać urządzenie do   podgrzewania krawędzi wcześniej ułożonej warstwy.

- Walec lekki, średni, ciężki stalowy gładki.

- Walec wielokołowy ogumiony.

- Skrapiarka do rozprowadzenia bitumu.

- Samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowy

- Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych Wykonawca dostarczy inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych.  Wykonana warstwa powinna spełniać wymagania podane w tablicy O.S.T.  D-05.03.05.

Minimalna i maksymalna temperatura masy mineralno-asfaltowej na wytwórni powinna wynosić asfalt D-50 1400C do 1700C. Podłoże pod warstwy nawierzchni powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Podłoże przed ułożeniem masy  należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w  ilości 0,7- 1,0 kg/m2, natomiast powierzchnie między warstwowe w ilości 0,3-0,5 kg/m2. Zalecane ilości są wielkości asfaltu po odparowaniu wody. Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem  w czasie na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza. Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana przy temperaturze otoczenia >= 100C. Nie dopuszcza się wykonania ww. nawierzchni podczas opadów atmosferycznych.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być rozłożona układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy. Zagęszczenie walcami powinno gwarantować uzyskanie wskaźnika >=98%. Złącza podłużne i poprzeczne powinny być całkowicie związane . Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna być niższa od 1350C.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w O.S.T.  D-M 00.00.00. pkt 6.

  - Badania w czasie robót

- skład mieszanki mineralno-asfaltowej

- właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy (grubość, szerokość)

- badanie temperatury składników mieszanki (ciągły)

- badanie temperatury mieszanki- każdy pojazd podczas załadunku i w czasie wbudowania.

  - Wymagania dotyczące wykonanej warstwy

- szerokość warstwy odchylenie od projektu ± 5cm

- równość warstwy dopuszczalne nierówności dla warstwy ścieralnej 4mm, dla warstwy wiążącej mm

- spadki poprzeczne odchylenie dopuszczalne ± 5%

- grubość warstwy dopuszczalne odchylenie od projektu ± 10%.

- Obmiar robót ogólne zasady podano w O.S.T. D-M-00.00.00 pkt7. Jednostka obmiarowa dla warstwy ścieralnej i wiążącej metr kwadratowy (m2).

- Odbiór robót ogólne zasady podano w O.S.T.  D-00.00.00. pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową S.S.T. i wymaganiami inżynier, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.

- Dokumenty odbioru ostatecznego

Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny, który powinien zawierać :

- Zgłoszenie na piśmie do odbioru

- Sprawozdanie techniczne

-  Dziennik budowy z potwierdzeniem inspektora terminu rozpoczęcia i zakończenia robót

-  Książkę obmiaru z potwierdzeniem przez inspektora obmiaru poszczególnych asortymentów robót

-  Wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane między Wykonawcą a inżynierem (jeśli takie były)

- Ocenę techniczną wykonanych robót sporządzoną przez nadzór Zamawiającego tj. inspektora (inżyniera)

- Podstawę płatności stanowi cena jednostki obmiarowej, ustalona za wykonanie robót objętych kosztorysem ofertowym.

Sporządził :

E.Macek